Приложение к таблице разногласий. Комментарии к замечаниям.

Пояснения к п.2.2. «Оценка объемов финансирования ИП по видам деятельности, источникам и способам финансирования» заключения ГКТ РБ:

млн. руб . без НДС

| № | Показатели | Утверждено ГКТ РБ на 2022 г. | Утверждено МПЭиИ РБ на 2022 г. | Предложение ГУП «РЭС» РБ по корректировке | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Инвестиционная составляющая в тарифе | 40,02 | 136,79 | 40,02 | Соответствует, без замечаний. |
| 2.2 | Амортизация, учтенная в тарифе | 136,62 | 195,63 | 38,56 | Не соответствует - пояснение 1см.ниже |
| 2.3 | Прочие источники финансирования (прибыль от технологического присоединения) | 46,89 | 46,89 | 46,89 | Приведено в соответствие (данные были указаны только в столбце «утверждено»). Пояснение 2 – см.ниже |

Пояснение 1.

Произведена корректировка мероприятий ИП на 2022г. В связи с чем размер расходов на амортизацию, определенный источником финансирования мероприятий ИП, был скорректирован, и составил 38,56 млн.руб.

Пояснение 2.

В форме «Финансовый план субъекта электроэнергетики», утвержденной приказом Минэнерго России от 13.04.2017 N 310, отражены данные по «Объему финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт» в разделе III «Иные сведения» в размере 46 894,46 тыс.руб. ГКТ РБ. (прилагаю).

При установлении тарифа на 2022 г. ГКТ РБ утвердил выпадающие доходы от технологического присоединения в размере 46 894,46 тыс.руб. Выпадающие доходы от ТП не используются в качестве источника финансирования ИП ГУП «РЭС» РБ.

Пояснения к п.  2.3. «Анализ корректировки источников финансирования мероприятий инвестиционных программ, расходы по которым учтены при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии и платы за технологическое присоединение, с учетом фактического использования средств в периоде, предшествующем периоду реализации инвестиционных программ» заключения ГКТ РБ:

| № | Показатели | Утверждено ГКТ РБ на 2022 г. | Утверждено МПЭиИ РБ на 2022 г. | Согласно отчету по фактическому использованию средств в 2021г. | Согласно отчету по форме шаблона NET.INV.2021 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Инвестиционная составляющая в тарифе | 18,05 | 18,08 | 18,05 | 18,05 | Приведено в соответствие, пояснение №3 – см.ниже |
| 3.2 | Амортизация, учтенная в тарифе | 112,47 | 34,95 | 35,56 | 35,56 | Приведено в соответствие, пояснение №3 – см.ниже |
| 3.3 | Прочие источники финансирования (прибыль от технологического присоединения | 12,25 | 40,91 | 40,91 | - | Не является источником финансирования ИП ГУП «РЭС»РБ |

Пояснение №1.

Прикладываем отчетную форму «Мониторинг инвестиционных программ субъектов РФ по сетевым организациям» в формате шаблона ЕИАС NET.INV за 2021 г., заполненную по факту исполнения мероприятий программы за 2021 г. и приведенную в соответствие с отчетом по фактическому использованию средств в 2021г., направленному в МПЭиИ РБ.

Объем инвестиционной составляющей в тарифе на 2021 г. освоен в полном объеме – в размере 18,05 млн.руб без НДС.

Размер амортизации, определенный источником финансирования ИП ГУП «РЭС» РБ на 2021 г., освоен в полном объеме – в размере 35,56 млн.руб.

Общий объем расходов на амортизацию учтен в тарифе на 2021 г. в размере 112, 47 млн.руб.